Ajánlati felhívás

Az Országos Lengyel Önkormányzat az OLÖ 39/2023.(X.05.) határozatával jóváhagyott Beszerzések Lebonyolításának Szabályzata alapján ajánlati felhívást tesz közzé

az Országos Lengyel Önkormányzat 1102 Budapest, Állomás utca 10. telephelyén a „B” épület tetőszerkezet felújítás I. ütem tárgyában

A felhívásban szereplő épület tetőtere térdfal építésével részben beépített, a padlástérből szabadon látható szerkezeti részek felülvizsgálata, és a tető teljes külső héjalása a közelmúltban felülvizsgálatra került. Az állapotfelmérés eredmény az ajánlati felhívás mellékletét képező „Állapotfelmérés és javaslatok az Országos Lengyel Önkormányzat 1102 Budapest, Állomás utca 10. telephelyén a „B” épület tetőszerkezetén” című dokumentumban található.

Az épület tulajdonosa, a javaslatok alapján a felújítások I. ütemét úgy határozta meg, hogy az tartalmazza a tetőtérbeépítés bontása nélkül hozzáférhető helyeken a teljes tetőszerkezet főbb szerkezeti elemeinek (szarufák, szelemenek, könyökfák) kapcsolatainak javítását, a padlástéri padozat hőszigetelésének megvédését, a padlástér járhatóvá tételét, ami feltétele a javítások elvégzésének, valamint az épület utcával párhuzamos gerincű tetőszerkezetének mindkét oldalának teljes héjalásának, fóliázásának bontását és újraépítését, a szükséges járulékos munkákkal együtt.

Elvégzendő munkák az I. ütemben:

- A padlástéri padlózatban lévő hőszigetelés fedése páraáteresztő fóliával

- Padlástéri elektromos vezetékek rendezése, átépítése

- A padlástéri padozat borítása ritkított deszka burkolattal

- 2 db. tető bevilágító beépítése

- A padlástérről elvégezhető szerkezeti elemek kapcsolatainak javítása, az elemek tísztítása és kezelésük a kiírás szerinti favédő szerekkel.

- Szakaszos kivitelezéssel

  - a héjalás óvatos elbontása, tárolása

  - a cseréplécek elbontása

  - a tetőfólia elbontása

  - ellenlécek elbontása

  - új páraáteresztő fólia beépítése,

  - új 5 x 5 cm keresztmetszetű ellenlécek beépítése, egyben a tető szintezése

  - új Bramac tetőlécek beépítése a szintezések finomításával

  - bontott cserép héjalás visszaépítése.

- Törmelék felrakása szállítóeszközre és elszállítása hulladéklerakóba

- Pipere takarítás a kivitelezési munkákkal érintett belső és külső területen.

A munkák során – a tetőtérbeépítés terében folyamatos munkavégzés zajlik – ezért a jelentős károk elkerülésének érdekében, beázás elkerülése elsődleges szempont. Ezért a felújítás csak olyan szakaszokban lehetséges, ami biztosítja a csapadék elleni teljes védelmet adott esetben a napi munkavégzés közben, illetve annak befejezésével is.

A munkák során újonnan beépítendő faanyagok csak gomba, rovar és tűzvédelmet biztosító bevonatrendszerrel való kezelés után építhetők be.

A kivitelezési munkák során az 1 – 5 pontokban foglalt tevékenységek általában a tető megbontása nélkül is elvégezhetők. Amennyiben a munkavégzés szükségessé teszi a tető megbontását, akkor azt a szükséges elemek felszállítása után azonnal védelem alá kell helyezni.

Az ácsmunkákkal óhatatlanul együtt járó bádogosmunkák is az ajánlati munkák részét képezik.

A kivitelezési munkákról tételes költségvetési kiírás készült, melyet jelen felhívás mellékleteként küldünk. A kiírásban csak az egységárakat szabad beírni, minden más változtatás tilos, a pályázó kizárását vonja maga után.

A padlástérben szabálytalanul vezetett, baleset és tűzveszélyes közép és kisfeszültségű elektromos vezetékek találhatók. Ezek szabályos kialakításukig vagy eltávolításukig a munka nem kezdhető meg.

Az ajánlati munkaterület a hivatalvezetőnél Tupcsia Évánál +36303328753 telefonszámon előzetes értestés után 2025. 06. 20-án 11 és 12,30 között megtekinthető. Műszaki kérdésekben felvilágosítást ad Devescovi György +36304745750.

Az ajánlatnak mindent tartalmaznia kell, ami a költségvetési kiírásban, az állapotfelmérésben, illetve jelen ajánlati kiírásban elvégzendő feladatként szerepel, vagy az ajánlatadó által ezekhez elengedhetetlenül szükségesek. Az ajánlat mellé csatolni kell a jelen ajánlat mellékletét képező, aláírt ajánlati lapot és átláthatósági nyilatkozatot. A beadott ajánlatok során a költségvetésben szereplő, de be nem árazott tételek tartalma része az elvégzendő munkának. Részajánlat nem tehető

Az ajánlatok elbírálásánál a vállalási ár döntő, amelyet forintban kell meghatározni.

Előlegfizetés: 25 % a szerződés aláírását követően kiállított előlegszámla beérkezését követő 5 napon belül.

A vállalkozói díj átalánydíjnak minősül. Ajánlatkérő 5 % tartalékkeretet biztosít, amely összeg csak és kizárólag a műszaki ellenőr által elrendelt pótmunkák elszámolására használható fel. Többletmunka az átalányárra való tekintettel nem érvényesíthető.

Az ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az Ajánlattevőt:

- aki végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban;

- akinek köztartozása van és az adóhatóság a részére részletfizetést vagy fizetési halasztást jogerős döntésével nem engedélyezett;

- akinek az Országos Lengyel Önkormányzatnál és a fenntartásában működő Intézményeknél, Hivatalnál öt évnél nemrégebben végzett beszerzési tevékenységnél vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította vagy tartozása áll fenn;

- aki/amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek.

Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a Vállalkozási szerződésben vállalt vállalkozási munkák, legalább a részteljesítéséig meghatározott munkarészre, megadott minőségben, a szerződés szerinti teljesítési feltételeknek megfelelő elvégzéséhez, saját költségén történő teljesítéséhez szükséges fedezettel. (beleértve az igénybe vett alvállalkozók díjazását is).

Részajánlat nem tehető.

A munka műszaki ellenőr által igazolt teljesítését követően végszámla kerül kiállításra. A kivitelezési munkákról elektronikus építési naplót kell vezetni.

A munkavégzés befejezésének legkésőbbi időpontja: 2025.09.10.

Az ajánlatoknak teljeskörűnek kell lenniük, beadási határidejük: 2025. 06.24. (kedd) 10 óra 00 perc. A határidő beérkezési határidőt jelent, nem postára adási határidőt.

Az ajánlatokat zárt borítékban „ajánlat a Budapest X. Állomás utca 10. „B” épület tetőfelújítás I. ütem” címmel, személyesen kell beadni a Budapest X. Állomás utca 10.sz. alatt, a Hivatal titkárságán 2 példányban.

A pályázat bontása 2025. június 24--én 11 órakor történik az önkormányzat elnöke, a hivatal munkatársai és az önkormányzat műszaki ellenőre jelenlétében.

Esetleges hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor, és nem irányulhat az ajánlat érdemi részének módosítására, kizárólag adminisztratív jellegű pontosítást szolgálhat.

Eredményhirdetés: a bontás követő 3 munkanapon belül e-mailen mindent pályázót értesítenek az eredményről.

A felhívást közzétevő fenntartja a jogot a beszerzési eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

Budapest, 2025. 06.19.

Országos Lengyel Önkormányzat

1. számú melléklet

AJÁNLATI LAP

I. Ajánlat tárgya:

az Országos Lengyel Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, a Budapest belterületi 39007/0/B/1. Hrsz alatt felvett, az Országos Lengyel Önkormányzat 1102 Budapest, Állomás utca 10. telephelyén a „B” épület tetőszerkezet felújítás I. üteme

II. Ajánlattevő adatai

Neve: …………………………………………………………………………………..…

Székhelye: ………………………………………………………………………….….…..

Adószáma: ………………………………………………………………………………...

Nyilatkozattételre jogosult képviselő neve: …………………………………………….…..

Az eljárás során kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail címe: ……………………………………………………….……………………………………

Felelős műszaki vezető megnevezése, regisztrációs száma (ha már az ajánlattétel időpontjában ismert: …………………………………………………………………………………...

III. Bírálat szempontja

Ajánlati ár összesen:	nettó…..……………….…,- Ft, azaz ………………………….. Forint

IV. Ajánlattevő nyilatkozatai

1. Alulírott…………………………...………………..., mint a fenti ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az ajánlattevő

- az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll végelszámolás, felszámolás vagy csődeljárás alatt;

- köztartozásmentes, Ajánlatkérővel szemben tartozása nincs;

- megismerte és elfogadja az ajánlattételre szóló felhívás feltételeit;

- rendelkezik a munkák I. osztályú minőségben, a szerződés szerinti teljesítési feltételeknek megfelelő elvégzéséhez, de legalább a részteljesítéséig meghatározott munkarészre rendelkezik saját költségén történő teljesítéséhez szükséges fedezettel. (beleértve az igénybe vett alvállalkozók díjazását is).

2. 1. Alulírott………………………………………..., mint a fenti ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattevő

- a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót.

vagy

- a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót veszünk igénybe, az alábbi munkálatok elvégzéséhez: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Dátum:………………………………….

……………………………………

cégszerű aláírás

- számú melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

Alulírott, „……………………………………………..”, mint a „…………………………………….…” cégjegyzésre jogosult képviselője, az Országos Lengyel Önkormányzat által az Országos Lengyel Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, a Budapest belterületi 39007/0/B/1. Hrsz alatt felvett, az Országos Lengyel Önkormányzat 1102 Budapest, Állomás utca 10. telephelyén a „B” épület tetőszerkezet felújítás I. üteme

tárgyban indított beszerzési eljárás vonatkozásában nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak szerint az általam képviselt ajánlattevő átlátható szervezetnek minősül.

Dátum:………………………………….

6:244. § [Többletmunka. Pótmunka]

(1) A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).

(2) A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).

6:245. § [A vállalkozói díj]

(1) Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

A kipontozott részeket szíveskedjenek olvasható nyomtatott betűkkel kitölteni!

Az ajánlati lap III. pontjában (Összesített nettó ajánlati ár) a jelen ajánlattételi felhívás mellékletében megtalálható és az ajánlattal együtt benyújtandó, árajánlatra vonatkozó főösszesítő CD21 cellájában (ÁFA vetítési alap) feltüntetett összesített nettó árat kell beírni.

Kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelöljék, b) pont választása esetén kérjük, hogy az alvállalkozók által elvégzendő munkálatokat sorolják fel!