Ajánlatkérési kiírás az Országos Lengyel Önkormányzat Bp X. ker. Állomás u. 10 sz. alatti székhelyén a szomszédos ingatlan felőli nyílászárók cseréjére az alábbiak szerint:

A kivitelezés tervezett ideje: 2026. szeptember - november, de semmiképpen nem nyúlhat december 15 utánra.

A kivitelezésnek, beleértve a teljes adminisztrációt és pénzügyi elszámolást, eredményesen le kell zárulnia 2026. évben.

A projektet érintő nyílászárók:

Szomszéd telek felőli fa anyagú nyílászárók cseréje: A földszinten 3 nagy ablakot (titkárság, iroda, WC) és egy kisebb ablakot (WC) kell cserélni. Az iskolai épületrész 2 db ablaka nem képezi jelen ajánlatkérés tárgyát.

Az elvégzendő munkák egyes fázisai:

  - A meglévő nyílászárók és párkányok kibontása

  - A meglévőkkel méretre és kialakításra azonos új hőszigetelt üvegezési műanyag nyílászárók elkészítése és beépítése, beleértve a külső és belső párkányok cseréjét is. Mind kívülre, mind belülre műanyag párkányokat kell beépíteni. A beépítendő új nyílászárók hőátbocsátási tényezőjének Uw 1,1 – 1,15 érték között kell lennie.

  - Kőműves javítási munkák a kávákon kívül belül. Mindkét oldalon a meglévővel azonos kialakítású és anyagú kávát kell elkészíteni.

  - Külső kávákon festésjavítási munkák a jelenlegi homlokzati színnel megegyező kivitelben.

  - Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ablakcserével érintett helységek belső falfestési munkálatait is, a jelenlegivel megegyező színben és kivitelben.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kivitelezéshez tartozó minden előkészítő és befejező munkát is.

A helyszíni méretfelvétel és szemle előzetes bejelentkezés után a következő időpontban: 2026. 09. 15-én (kedd) 10:00 és 14:00 óra között elvégezhető, Tupcsia Éva hivatalvezetőt kell keresni a +36 30 332 8753 telefonszámon.

Műszaki kérdésekben Devescovi György műszaki ellenőrt kell keresni a 06 30 4745750 telefonszámon.

A kivitelezési munkákról tételes költségvetési kiírás készült, amelyet jelen felhívás mellékleteként küldünk.

Az ajánlat mellé csatolni kell a jelen ajánlat mellékletét képező, aláírt ajánlati lapot és átláthatósági nyilatkozatot. Részajánlat nem tehető.

Az ajánlatok elbírálásánál a vállalási ár döntő, amelyet forintban kell meghatározni.

Előlegfizetés: 25 % a szerződés aláírását követően kiállított előlegszámla beérkezését követő 8 napon belül.

A vállalkozói ár átalánydíjnak minősül. Ajánlatkérő 5 % tartalékkeretet biztosít, amely összeg csak és kizárólag a műszaki ellenőr által elrendelt pótmunkák elszámolására használható fel. Többletmunka az átalányárra való tekintettel nem érvényesíthető.

Az ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az Ajánlattevőt:

- aki végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban;

- akinek köztartozása van és az adóhatóság a részére részletfizetést vagy fizetési halasztást jogerős döntésével nem engedélyezett;

- akinek az Országos Lengyel Önkormányzatnál és a fenntartásában működő Intézményeknél, Hivatalnál öt évnél nemrégebben végzett beszerzési tevékenységnél vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította vagy tartozása áll fenn;

- aki/amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek.

Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a Vállalkozási szerződésben vállalt vállalkozási munkák, legalább a részteljesítéséig meghatározott munkarészre, megadott minőségben, a szerződés szerinti teljesítési feltételeknek megfelelő elvégzéséhez, saját költségén történő teljesítéséhez szükséges fedezettel. (beleértve az igénybe vett alvállalkozók díjazását is).

A munka műszaki ellenőr által igazolt teljesítését követően végszámla kerül kiállításra. A kivitelezési munkákról elektronikus építési naplót kell vezetni. Az építési napló pontos, naprakész vezetése elengedhetetlen feltétele a teljesítésigazolás kiadásának.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell egy ütemtervet, melyben szerepelnie kell szobákra lebontva az ottani munkakezdés és teljes munkavégzési tervezett időpontok. A részmunkaterületek átadása – átvétele az elfogadott ütemterv szerint történhet meg.

A munkavégzés megkezdésének legkésőbbi időpontja: 2026.10.01.

A munkavégzés befejezésének legkésőbbi időpontja: 2026.11.30.

Az ajánlatoknak teljeskörűnek kell lenniük, beadási határidejük: 2026. 09.21. (hétfő) 12 óra 00 perc. A határidő beérkezési határidőt jelent, nem postára adási határidőt.

Az ajánlatokat zárt borítékban „Ajánlat a Budapest X. Állomás utca 10. „A épület nyílászáró csere” címmel, személyesen kell beadni a Budapest X. Állomás utca 10.sz. alatt, a Hivatal titkárságán 2 példányban.

A pályázat bontása 2026. szeptember 21-én 13:00 órakor történik az önkormányzat elnöke, a hivatal munkatársai és az önkormányzat műszaki ellenőre jelenlétében.

Esetleges hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor, és nem irányulhat az ajánlat érdemi részének módosítására, kizárólag adminisztratív jellegű pontosítást szolgálhat.

Eredményhirdetés: a bontást követő 3 munkanapon belül e-mailen mindent pályázót értesítenek az eredményről.

A felhívást közzétevő fenntartja a jogot a beszerzési eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

Budapest, 2026. szeptember 11.

Országos Lengyel Önkormányzat

1. számú melléklet

AJÁNLATI LAP

I. Ajánlat tárgya:

az Országos Lengyel Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, a Budapest belterületi 39007/0/B/1. Hrsz alatt felvett

Országos Lengyel Önkormányzat Bp X. ker. Állomás u. 10 sz. alatti székhelyén a szomszédos ingatlan felőli nyílászárók cseréjére

tárgyában

II. Ajánlattevő adatai

Neve: …………………………………………………………………………………..…

Székhelye: ………………………………………………………………………….….…..

Adószáma: ………………………………………………………………………………...

Nyilatkozattételre jogosult képviselő neve: …………………………………………….…..

Az eljárás során kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail címe: ……………………………………………………….……………………………………

Felelős műszaki vezető megnevezése, regisztrációs száma (ha már az ajánlattétel időpontjában ismert: …………………………………………………………………………………...

III. Bírálat szempontja

Ajánlati ár összesen:	nettó…..……………….…,- Ft, azaz ………………………….. Forint

IV. Ajánlattevő nyilatkozatai

1. Alulírott…………………………...………………..., mint a fenti ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az ajánlattevő

- az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll végelszámolás, felszámolás vagy csődeljárás alatt;

- köztartozásmentes, Ajánlatkérővel szemben tartozása nincs;

- megismerte és elfogadja az ajánlattételre szóló felhívás feltételeit;

- rendelkezik a munkák I. osztályú minőségben, a szerződés szerinti teljesítési feltételeknek megfelelő elvégzéséhez, de legalább a részteljesítéséig meghatározott munkarészre rendelkezik saját költségén történő teljesítéséhez szükséges fedezettel. (beleértve az igénybe vett alvállalkozók díjazását is).

2. 1. Alulírott………………………………………..., mint a fenti ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattevő

- a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót.

vagy

- a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót veszünk igénybe, az alábbi munkálatok elvégzéséhez: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Dátum:………………………………….

……………………………………

cégszerű aláírás

- számú melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

Alulírott, „……………………………………………..”, mint a „…………………………………….…” cégjegyzésre jogosult képviselője, az Országos Lengyel Önkormányzat által az Országos Lengyel Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, a Budapest belterületi 39007/0/B/1. Hrsz alatt felvett,

Országos Lengyel Önkormányzat Bp X. ker. Állomás u. 10 sz. alatti székhelyén a szomszédos ingatlan felőli nyílászárók cseréjére

tárgyban indított beszerzési eljárás vonatkozásában nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak szerint az általam képviselt ajánlattevő átlátható szervezetnek minősül.

Dátum:………………………………….

A kipontozott részeket szíveskedjenek olvasható nyomtatott betűkkel kitölteni!

Az ajánlati lap III. pontjában (Összesített nettó ajánlati ár) a jelen ajánlattételi felhívás mellékletében megtalálható és az ajánlattal együtt benyújtandó, árajánlatra vonatkozó főösszesítő CD21 cellájában (ÁFA vetítési alap) feltüntetett összesített nettó árat kell beírni.

Kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelöljék, b) pont választása esetén kérjük, hogy az alvállalkozók által elvégzendő munkálatokat sorolják fel!